Traspaso de mi parte de la EP3

Para Nicolás, Skarlett y Ari · Giannina Guerrero · 19 de octubre de 2026

Dejé cerradas las partes que me tocaban en el plan: correcciones de la EV1 en cobertura y normativa, matriz de trazabilidad, secciones 1, 3.1 y 3.3 del plan y la sección 6 de análisis ético y normativo. Todo está en docs/Evaluaciones/EV2/EV2 Contexto: mis documentos de trabajo quedan en la raíz de esa carpeta, el avance del informe y la presentación en la subcarpeta Entregables, y las pautas de la EP3 y la EP4 en Información de la evaluación. Los IDs de casos (CP-01 a CP-23) e incidentes (INC-01 a INC-16) ya están fijos, así que pueden ejecutar directamente sin esperar que yo revise. Les pido no renumerar; si un caso se divide, usen sufijo (CP-10a, CP-10b).

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| 01-Correcciones-EV1-Giannina | Cambios respecto de la EV1 (antes y después) y textos de reemplazo. Sirve para el anexo de correcciones |
| 02-Matriz-trazabilidad-40-ERS | Sección 4: los 40 códigos con caso, tipo, riesgo, módulo y responsable; catálogo CP-01 a CP-23; fichas de CP-07 y CP-08 |
| 03-Plan-pruebas-estrategia-y-aceptacion | Secciones 1 (introducción, objetivos y alcance), 3.1 (estrategia y cronograma) y 3.3 (criterios de aceptación) |
| 04-Analisis-etico-normativo | Sección 6: marco legal con vigencias, Tabla 6.2 de incidentes con norma afectada, dictamen provisional No certificado y recomendaciones |
| Entregables/EP3-Informe-Cuidarte-Mas-avance (.docx y .pdf) | Avance del informe grupal EP3, con la portada y el formato del curso |
| Entregables/presentacion-ep4 | Presentación individual EP4: index.html junto con los logos e imágenes que usa |
| Información de la evaluación | Pautas de la EP3 y la EP4, formato del informe y, en Feedback Eva 1, el informe final de la EV1 |

### Nicolás (funcionales, API y bitácora)

Ejecutar CP-01 a CP-03 y CP-07 a CP-13 (las fichas de CP-07 y CP-08 están en el archivo 02, punto 4.8) y SQLMap dentro de CP-04. En cada ejecución, llenar la columna Resultado de la matriz y la bitácora de la sección 5.2 con fecha, ejecutor, evidencia y BUG-xxx si falla. En esa pasada se confirman INC-13 (descarga sin auditoría), INC-14 (POST /auditoria abierto), INC-15 (DOC y PPT rechazados) e INC-16 (documentos en bytea).

### Skarlett (calidad, SonarQube y formato)

Correr SonarQube en BACKEND y FRONTEND (CP-16 y CP-17) y leer los hallazgos con la Tabla 6.1 para la sección de análisis estático frente a la ley (EP4 IE6). Ejecutar CP-14, CP-16 y CP-18 como verificación de configuración, y CP-06, CP-20 y CP-22. Escribir las secciones 2 y 3.2. Al integrar, aplicar Arial 12 y 11, interlineado 1,5 y justificado (mis archivos están en Calibri porque son de trabajo) y corregir "Caso A" en el README (C-12).

### Ari (seguridad, rendimiento y criticidad)

Mantener Docker arriba para todos. OWASP ZAP autenticado con token de médico y de paciente, Burp Suite y Nikto (CP-04), John the Ripper (CP-15) y la parte de Burp en CP-17. JMeter en CP-05 con y sin el retraso de 5 s, tiempos de CP-13 y 200 usuarios en CP-19, y CP-21. Fijar la severidad final en la sección 5.3; la Tabla 6.2 trae mi propuesta y la justificación de subir INC-09 a Grave. Sección 3.4 de herramientas y entorno.

### Lo que retomo yo

Cuando estén los resultados, actualizo la Tabla 6.2 (saco lo que no se confirme), escribo el dictamen con los números reales de la bitácora e integro el informe. Para todos: solo datos sintéticos y herramientas únicamente contra nuestro Docker local.